Перелік доріг в Інгульському районі, на яких виконано ремонтні роботи станом на 01.09.2025

| Назва об’єкту | Протяжність (підлягає ремонту), м | Загальна площа (підлягає ремонту) | Виконано (обсяг), кв.м. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поточний ремонт та аварійні, відновні роботи автомобільних доріг, а саме ліквідація ямковості та інших видів деформації дорожнього покриття дороги по пров. 3 Баштанський в Інгульському районі м.Миколаєва | 145 | 486 | 486 | роботи завершені у червні 2025 року |
| Поточний ремонт та аварійні, відновні роботи автомобільних доріг, а саме ліквідація ямковості та інших видів деформації дорожнього покриття дороги по пров. Наскрізний в Інгульському районі м.Миколаєва | 295 | 1071 | 1071 | роботи завершені у червні 2025 року |
| Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. Крайній у приватному секторі в Інгульському районі м. Миколаєва | 284 | 1067 | 1067 | роботи завершені у серпні 2025 року |