**Перелік доріг в Інгульському районі, на яких виконано ремонтні роботи станом на 30.12.2024**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва об’єкту | Протяжність (підлягає ремонту), м | Загальна площа (підлягає ремонту), кв.м. | Виконано (обсяг) кв.м. | Примітка |
| Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Баштанська у приватному секторі в Інгульському районі м. Миколаєва | 1308 | 6813 | 6813 | Роботи завершені |
| Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Кругова від вул. 5 Лінія до вул. Баштанська у приватному секторі в Інгульському районі м. Миколаєва | 373 | 1561 | 1561 | Роботи завершені |
| Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. 7 Круговий у приватному секторі в Інгульському районі м. Миколаєва | 105 | 480 | 480 | Роботи завершені |
| Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. 6 Круговий у приватному секторі в Інгульському районі м. Миколаєва | 198 | 1136 | 1136 | Роботи завершені |
| Поточний ремонт та аварійні, відновні роботи автомобільних доріг, а саме ліквідація ямковості та інших видів деформації дорожнього покриття дороги по вул. Електронна, від вул. Східна до пров. 1 Електронний в Інгульському районі м. Миколаєва |  | 1297 | 1297 | Роботи завершені |
| Поточний ремонт та аварійні, відновні роботи автомобільних доріг, а саме ліквідація ямковості та інших видів деформації дорожнього покриття дороги по вул. 8 Поздовжня від вул. Будівельників до вул. 5 Лінія в Інгульському районі м. Миколаєва |  | 1185 | 1185 | Роботи завершені |
| Поточний ремонт та аварійні, відновні роботи автомобільних доріг, а саме ліквідація ямковості та інших видів деформації дорожнього покриття дороги по вул. Шкільна від вул. 8 Поздовжня до буд. №6 по пр. Миру в Інгульському районі м. Миколаєва |  | 1429 | 1429 | Роботи завершені |
| Поточний ремонт та аварійні, відновні роботи автомобільних доріг, а саме ліквідація ямковості та інших видів деформації дорожнього покриття дороги по пров. Ясний від вул. Кругової до пров. 4-й Баштанський в Інгульському районі м. Миколаєва |  | 1037 | 1037 | Роботи завершені |
| Поточний ремонт та аварійні, відновні роботи автомобільних доріг, а саме ліквідація ямковості та інших видів деформації дорожнього покриття дороги по вул. Зелена в Інгульському районі м. Миколаєва | 855 | 180 | 180 | Роботи завершені |
| Поточний ремонт та аварійні, відновні роботи автомобільних доріг, а саме ліквідація ямковості та інших видів деформації дорожнього покриття дороги по вул. Гоголя від вул. Вінграновського до вул. Електронна в Інгульському районі м. Миколаєва |  | 109,3 | 109,3 | Роботи завершені |
| Поточний ремонт та аварійні, відновні роботи автомобільних доріг, а саме ліквідація ямковості та інших видів деформації дорожнього покриття дороги по вул. Електронна від пров. 1 Електронний до пров. Електронний в Інгульському районі м. Миколаєва |  | 1556 | 1556 | Роботи завершені |
| Поточний ремонт та аварійні, відновні роботи автомобільних доріг, а саме ліквідація ямковості та інших видів деформації дорожнього покриття дороги по вул. Електронна від пров. Електронний до вул. О. Янати в Інгульському районі м. Миколаєва |  | 1846 | 1846 | Роботи завершені |
| Поточний ремонт та аварійні, відновні роботи автомобільних доріг, а саме ліквідація ямковості та інших видів деформації дорожнього покриття проїзду між буд. №73 по вул. Передова до вул. Залізнична в Інгульському районі м. Миколаєва |  | 646 | 646 | Роботи завершені |
| Поточний ремонт та аварійні, відновні роботи автомобільних доріг, а саме ліквідація ямковості та інших видів деформації дорожнього покриття проїзду по вул. Новобузька від вул. Електронна до вул. Є. Храпка в Інгульському районі м. Миколаєва |  | 198,7 | 198,7 | Роботи завершені |
| Поточний ремонт та аварійні, відновні роботи автомобільних доріг, а саме ліквідація ямковості та інших видів деформації дорожнього покриття проїзду по вул. 5 Лінія від вул. Кругова до вул. Троїцька в Інгульському районі м. Миколаєва |  | 141,9 | 141,9 | Роботи завершені |
| Поточний ремонт та аварійні, відновні роботи автомобільних доріг, а саме ліквідація ямковості та інших видів деформації дорожнього покриття проїзду по пров. Прорізний, від пров. Південний до вул. Передова в Інгульському районі м. Миколаєва |  | 1625 | 1625 | Роботи завершені |