Перелік доріг в Інгульському районі, на яких виконано ремонтні роботи станом на 24.12.2025

| Назва об’єкту | Протяжність (підлягає ремонту), м | Загальна площа (підлягає ремонту) | Виконано (обсяг), кв.м. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поточний ремонт та аварійні, відновні роботи автомобільних доріг, а саме: ліквідація ямковості та інших видів деформації дорожнього покриття дороги по пров. 3 Баштанський в Інгульському районі м.Миколаєва | 145 | 486 | 486 | завершено |
| Поточний ремонт та аварійні, відновні роботи автомобільних доріг, а саме: ліквідація ямковості та інших видів деформації дорожнього покриття дороги по пров. Наскрізний в Інгульському районі м.Миколаєва | 295 | 1071 | 1071 | завершено |
| Поточний ремонт та аварійні, відновні роботи автомобільних доріг, а сааме: ліквідація ямковості та інших видів деформації дорожнього покриття дороги по вул. Водопійна від вул. Космонавтів до буд. № 37 в Інгульському районі м.Миколаєва | 203 | 3870 | 3870 | завершено |
| Поточний ремонт та аварійні, відновні роботи автомобільних доріг, а саме: ліквідація ямковості та інших видів деформації дорожнього покриття дороги по пров. 7 Нагірний в Інгульському районі м.Миколаєва | 270 | 1136 | 1136 | завершено |
| Поточний ремонт та аварійні, відновні роботи автомобільних доріг, а саме: ліквідація ямковості та інших видів деформації дорожнього покриття дороги по пров. Південний від вул. Паркової до пров. Передового в Інгульському районі м.Миколаєва | 13 | 135 | 135 | завершено |
| Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. Крайній у приватному секторі в Інгульському районі м. Миколаєва | 284 | 1067 | 1067 | завершено |
| Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. Середній у приватному секторі в Інгульському районі м. Миколаєва | 428 | 1672 | 1672 | завершено |
| Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров.Глухий від вул.8 Слобідська до вул.10 Слобідська у приватному секторі в Інгульському районі м. Миколаєва | 428 | 2546 | 2546 | завершено |